АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Белогорский

19.03.2018                                                                                                   № 20-п

О мерах по пропуску весеннего паводка 2018 года

на территории муниципального образования Белогорский сельсовет

Беляевского района Оренбургской области

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.9, п.24,п.26  статьи 5 Устава муниципального образования Белогорский сельсовет   и  в целях проведения противопаводковых  мероприятий  на  территории муниципального образования Белогорский сельсовет:

1. Образовать межведомственную  комиссию  по пропуску весеннего паводка 2018 года на территории  муниципального образования Белогорский сельсовет  и утвердить в составе согласно приложению № 1;

2. Утвердить мероприятия по пропуску весеннего паводка 2018 года на территории муниципального образования Белогорский сельсовет согласно приложению № 2;

3. Утвердить порядок действий администрации муниципального образования Белогорский сельсовет при возникновении чрезвычайных  ситуаций в паводковый период согласно приложению № 3.

4. Главе администрации Белогорского сельсовета ежемесячно проводить  заседания противопаводковой  комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования                               В.А.Евдокимов

Разослано: членам комиссии, руководителям организаций и  учреждений,

администрации района, прокурору, в дело

Приложение № 1

к постановлению

муниципального образования

Белогорский сельсовет

от  19.03.2018 № 20-п

Состав

межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2018 года

на территории муниципального образования Белогорский сельсовет

Евдокимов В.А.       -председатель комиссии, глава муниципального

образования;

Тургумбаев А.С.     -заместитель председателя комиссии, директор

МУП «ЖКХ  администрации Белогорского сельсовета»

(по согласованию)

Карих И.В.              - секретарь комиссии, заместитель главы администрации

муниципального образования Белогорский сельсовет;

Члены комиссии:

Семенченко Н.И.      – генеральный директор ОАО «колхоз Дунай»

(по согласованию)

Хасанов Х.А.            - глава КФХ (по согласованию)

Курамшин З.Н.        -  глава КФХ (по согласованию)

Ахметзянов И.И.      -  директор МБОУ «Алабайтальская основная

общеобразовательная школа» (по согласованию)

Тецкова А.Н.            - заведующая Гирьяльским ФАП (по согласованию)

Шестерин И.Ю.        - начальник ООТП п. Белогорский  (по согласованию)

Аксанова С.Т.           - заведующая Алабайтальским ФАП (по согласованию)

Кузнецова Л.С.        – заведующая Белогорским ветучастком

(по согласованию)

Мироновский  Ю.Н.  - индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Валитова К.К.              – заведующая Белогорским ФАП (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению

муниципального образования

Белогорский сельсовет

- от  19.03.2018 № 20 -п

Мероприятия

по обеспечению пропуска весеннего паводка в 2018 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взять под контроль все объекты муниципального, общественного и личного имущества, принять необходимые меры по предохранению их от затопления и разрушения | с 10 марта | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций, главы КФХ, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
| 2 | Обеспечить очистку труб водоотводных каналов, расчистку улиц и производственных объектов от талого снега, отведение талых вод | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций, главы КФХ, население, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
| 3 | Обеспечить надзор за сохранением жилищного фонда, линий электропередачи, телефонных сетей, объектов водоснабжения и других сооружений | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций, главы КФХ, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
| 4 | Обеспечение на время весеннего паводка бесперебойной связи, а также необходимого запаса медикаментов | Весь период | Оператор АТС (с.Беляевка), заведующие ФАПов |
| 5 | Запретить передвижение по внутрипоселковой дороге транспорту с массой более 3,5 тонн. (Завести необходимые корма до указанного времени) | С 15 марта до отмены | Руководители хозяйств, главы КФХ. |
| 6 | Обеспечить безопасность мест расположения скотомогильников, предотвратить возможность их затопления и разрушения | Весь период | Глава муниципального образования, заведующая ветеринарным участком. |
| 7 | Осуществлять контроль за деятельность гарантирующих организаций по: -обеспечению питьевых водоводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств с учетом суточного расхода; -соблюдение технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды; -обеспечение герметизации скважин и водопроводных сетей питьевого назначения с целью недопущения попадания паводковых вод в систему водоснабжения; - соблюдению режима в границах 1-2 поясов зон санитарной охраны питьевых водозаборов; -обеспечению качества питьевой воды в источниках и разводящей сети с учетом паводковой ситуации. |  | Глава муниципального образования, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
| 8 | Информировать население о порядке действий, мерах безопасности при угрозе и возникновений чрезвычайных ситуациях, связанных с подъемом паводковых вод, о правилах поведения на водных объектах в период таяния льда | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций |

Приложение № 3

к постановлению

муниципального образования

Белогорский сельсовет

- от  19.03.2018  №   20-п

- Порядок

действий  муниципального образования Белогорский сельсовет при возникновении чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить обстановку, возникшую на территории муниципального образования Белогорский сельсовет информировать администрацию Беляевского района | Немедленно по обстановке |
| 2. | Собрать членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, довести обстановку, поставить задачи исполнителям | Немедленно по обстановке |
| 3. | Подготовить распоряжение на привлечение сил и средств для ликвидации ЧС | Немедленно по обстановке |
| 4. | Организовать работы по ликвидации ЧС - спасение людей из зоны ЧС. - эвакуация населения из зоны ЧС; - эвакуация сельскохозяйственных животных из зоны ЧС; - вывоз материальных ценностей, фуража для скота в безопасное место; -размещение населения и сельскохозяйственных животных после эвакуации: - медицинская помощь пострадавшему населению; - ветеринарная помощь сельскохозяйственным животным; - продовольственное и вещевое обеспечение населения, попавшего в зону ЧС; - организация оповещения и связи к зоне ЧС, -информирование населения об обстановке; - организация охраны общественного порядка в зоне ЧС; - организация работ по ликвидации ЧС. половодья с владельцами ГТС, расположенных в одном каскаде по течению реки | Немедленно по обстановке Немедленно по обстановке При необходимости При необходимости Немедленно Немедленно В период ликвидации ЧС В период ликвидации ЧС В период ликвидации ЧС В период ликвидации ЧС По обстановке При необходимости |
| 5. | Определить масштабы последствий ЧС | После проведения первоочередных спасательных работ. |
| 6 | Наряду с мероприятиями по непосредственной защите населения осуществляются меры по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения: - доставка продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, одежды, обуви, топлива; - организуется бесперебойное снабжение вывезенного населения из зоны ЧС всем необходимым; -имущество, оставленное населением в зоне ЧС, берется под охрану нарядами полиции. | После проведения спасательных работ |