АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Белогорский

11.04.2022                                                                                                 №  40-п

О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке

населенных пунктов муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района к весеннее - летнему периоду  2022 года

Во исполнение Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Закона Оренбургской области от 01.10.2003 № 489/55-111-03 (с изменениями от 27.06.2016) «Об административных правонарушениях», Устава муниципального образования Белогорский сельсовет и в  целях улучшения санитарного   состояния  и    благоустройства  территории Белогорского сельсовета, привлечения трудовых  коллективов  и населения  к благоустройству улиц, дворов, подведомственных  территорий, муниципальное образование Белогорский сельсовет  п о с т а н о в л я е т:

- Провести в период с 20 апреля по 20 мая 2022 года месячник по благоустройству, наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов Белогорского сельсовета и на подведомственных территориях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

- Утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Белогорского сельсовета согласно приложению № 1.

- Утвердить состав комиссии по проведению месячника по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории Белогорского сельсовета согласно приложению № 2.

- Утвердить список ответственных лиц за состояние территориальных участков и объектов социально-культурного и производственного назначения по Белогорскому сельсовету согласно приложению № 3.

- Рекомендовать МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» обеспечить   уборку от бытового мусора и произвести обрезку кустарников на территории общего пользования поселения с привлечением населения.

- Совместно с работниками правоохранительных органов:

- провести рейд по выявлению несанкционированных свалок мусора на территории   Белогорского сельсовета, установить виновных лиц и принять меры по их ликвидации;

- запретить сжигание бытового мусора и поджог сухой травы вблизи строений;

- организовать разъяснительную работу среди молодёжи о недопустимости случаев вандализма по отношению к объектам внешнего благоустройства и поддержанию территорий в надлежащем санитарном состоянии.

7.     Объявить 28 апреля 2022 года единым санитарным днем на территории Белогорского сельсовета. Специалисту 1 категории

Биребасовой А.А. оповестить население и руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

8. Установить на территории муниципального образования каждую пятницу «санитарным днем».

9.  Провести визуальную оценку, количественный и качественный анализ социальных объектов, согласно приложению № 4.

8.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9.    Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Белогорский    сельсовет                                                              И.В. Карих

Разослано: ОАО «Колхоз Дунай», ООО «Мир», ИП Хасанову Х.А., ИП

Курамшину З.Н., администрации района, прокурору,  в дело.

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

постановлением администрации

муниципального образования

Белогорский сельсовет

Беляевского района

Оренбургской области

от  11.04.2022 № 40 -п

ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Белогорского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и принятие постановления о проведение весеннего месячника по благоустройству территории | до 20.04.2022 | Н.А. Шестерина |
| 2 | Закрепление ответственных лиц за объектами и территориальными участками на территории Белогорского сельсовета | до 20.04.2022 | Н.А. Шестерина |
| 3 | Проведение 28 апреля 2022 года единого санитарного дня на территории сельсовета по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов и подведомственных территорий | 28.04.2022 | И.В. Карих А.А. Биребасова |
| 4 | Организация для безработных граждан, состоящих на учете в «Центре занятости населения Беляевского района», общественные работы по наведению санитарного порядка и благоустройству территории сельсовета и с привлечением лиц, административно осужденных к обязательным исправительным работам, по согласованию с органами, исполняющим наказания в виде исправительных работ. | В течение месяца | И.В. Карих |
| 5 | Проведение рейда по выявлению несанкционированных свалок мусора на территории Белогорского сельсовета и принятие мер по их ликвидации | до 22.04.2022 | И.В. Карих Ю.П.Ермолаев (по согласованию) |
| 6 | Проведение подворного обхода населенных пунктов по мобилизации жителей на уборку придомовых и придорожных территорий. | до 20.04.2022 | Ответственные лица, закрепленные за территориальными участками |
| 7 | Организация работы МУП «ЖКХ Белогорского сельсовета» по проведению санитарной очистке территорий от бытового мусора, скопления талых вод | с 15.04.2022 | А.С Рахимова (по согласованию) |
| 8 | Проведение работ по очистке бордюров (побелка), памятников, обработке зеленых насаждений, разбивке клумб и цветников в местах общего пользования | В течение месяца | Руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели |
| 9 | Организация уборки придорожных полос от бытового мусора | В течение месяца | И.В.Карих А.С Рахимова (по согласованию) |
| 10 | Весенняя высадка саженцев кустарников и деревьев к 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | В течение месяца | Руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели |
| 11 | Вывоз навоза | В течение месяца | Руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, владельцы ЛПХ |
| 12 | Организовать очистку родников, колодцев, русел рек, лесополос, кладбищ, памятников, мемориалов | В течение месяца | Образовательные учреждения |
| 13 | Активизировать работу лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в случае выявления правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, касающихся соблюдения требований санитарных правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий населенных пунктов. | В течение месяца | Административная комиссия |
| 14 | Организовать благоустройство мест погребения, организацию проведение работ по весенней санитарной очистке, благоустройству и своевременному вывозу мусора с территорий мест погребения, в том числе общественных кладбищ. | В течение месяца | И.В. Карих А.С Рахимова (по согласованию) |
| 14 | Проведение рейдовых обследований санитарного состояния территорий населенных пунктов и проверка выполнения настоящих мероприятий по уборке и благоустройству территорий | постоянно | И.В. Карих |

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

постановлением администрации

муниципального образования

Белогорский сельсовет

Беляевского района

Оренбургской области

от 11.04.2022 №  40-п

СОСТАВ

комиссии по проведению месячника по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района

И.В. Карих                         - глава администрации, председатель комиссии

Н.А. Шестерина                                 - заместитель  главы администрации,

заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Тлеуп Л.Ж.  -         директор Белогорского СДК (по согласованию)

Сагитова Л.Х. -         директор Алабайтальского клуба (по согласованию)

Рогожина Е.Ю. -      директор Гирьяльского клуба, депутат Совета

Депутатов МО Белогорский сельсовет  (по согласованию)

Ахметзянов И.И.-    директор  МБОУ «Алабайтальская основная

общеобразовательная школа» (по согласованию)

Кузнецова Е.Г. –      директор  МБОУ «Белогорская  основная

общеобразовательная школа» (по согласованию)

Кузнецова В.Л. -      директор МБОУ «Гирьяльская  основная

общеобразовательная школа» (по согласованию)

Семенченко Н.И. – генеральный директор ОАО «Колхоз Дунай» (по

согласованию)

Рахимова А.С. -   врио директора МУП «ЖКХ  администрации

Белогорского сельсовета»

Якшигулов И.М. –  староста с. Алабайтал (по согласованию)

Сироткин Н.Д. –     староста с. Гирьял (по согласованию)

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

постановлением  администрации

муниципального образования

Белогорский сельсовет

Беляевского района

Оренбургской области

от 11.04.2022 № 40-п

СПИСОК

ответственных лиц за состояние территориальных участков и

объектов социально-культурного и производственного

назначения по Белогорскому сельсовету

поселок Белогорский

- Улица  Набережная                  -  Шестерина Н.А. заместитель главы

администрации Белогорского сельсовета

- Улица Тополиная                      -  Кузнецова Л.С., Прохорова Т.А. (по

согласованию)

- Улица Лесная                             - Зайцев В.Я. (по согласованию)

- Улица Радужная                         - Васильева Г.А. (по согласованию)

- Улица Гаражная                         - Тургумбаев А.С. (по согласованию)

- Улица Просторная                     - Савичева Т.И. (по согласованию)

- Улица Школьная                        -  Альдищева И.А. (по согласованию)

- Переулок Весенний                    - Дусканов Р.М. (по согласованию)

- Улица Казахстанская                  - Янгурчин  Г.Х., Утешев У.А. (по

согласованию)

- Улица Солнечная                        - Рахимова А.С. врио директора МУП ЖКХ

- Улица Луговая                            - Реймер А.М. (по согласованию)

- Улица Молодежная                   - Клетушкина Г.А.(по согласованию)

- Улица Берёзовая                        - Глухова О.Н. (по согласованию)

- Улица Центральная                   - Гордиенко А.И. (по согласованию)

- Переулок Майский                    - Кушакова Г.М. (по согласованию)

- Улица Овражная                        - Карих И.В.  глава администрации

- Территории ферм, мастерских, мехток,     - Семенченко Н.И.

контора ОАО «Колхоз Дунай», склады

- Магазины  по ул. Набережная   - Потапова Т.С.

- Магазин по ул. Тополиная         - Резакова Е.Г.

- Клуб                                              - Тлеуп Л.Ж., Дусканова Э.М.,

Акулова Т.З.

- Территории водонапорных башен  - МУП врио  директора  Рахимова А.С.

- Административное здание сельсовета    - И.В.Карих., Шестерин

И.Ю., Валитова К.К.

21.  Школа                                                     - директор Кузнецова Е.Г.

22. Магазин по ул. Казахстанская              - Карих Н.А.

Село Гирьял

- Переулок Озерный                        -  Тепляшина Л.И. (по согласованию)

- Улица Просторная                        -   Кузнецова В.Л., Сироткин Н.Д.

староста с. Гирьял

- Улица Береговая                           -   Балоба С.К. (по согласованию)

4. Улица Луговая                              -   Ферапонтов Е.И.,  Загородний В.А.

(по   согласованию)

- Переулок Почтовый                      -  Тецков С.П.(по согласованию)

- Переулок Южный                         -   Маматкулова З.У.(по согласованию)

- Переулок Школьный                     -   Надршин Ф.К.(по согласованию)

- Улица Придорожная                      -  Кужахметова Ж.А.

(по согласованию)

- Улица Победы                               -   Хопренинова Л.Н., Рогожина Е.Ю.

(по согласованию)

9. Улица Интернациональная        -     Карасев С.М., Горланов А.А. (по

согласованию)

11. переулок Сквозной                   -     Сурайгареева Ж.Т.  (по

согласованию)

12.  Школа                                       -     директор Кузнецова В.Л..

13. Магазин по переулку Белый   -      Потапова Т.С.

14. Магазин по ул. Победы            -     Карих Н.А.

15. Клуб                                           -      Рогожина Е.Ю.

Село Алабайтал

- Улица Советская                           -  Халитов  Р.Г, Жумагалеев М.А.,

Вагапов Н.А.,(по согласованию)

- Улица Мира                                   -  Шамсутдинова Ф.Т. (по

согласованию)

- Переулок Озерный                        -  Ахметзянов И.И. (по согласованию)

- Переулок Лесной                           -  Сайдашев Ф.И. (по  согласованию)

- Улица Форштадт                           -   Гафурова Г.Р. депутат Совета

депутатов МО Белогорский сельсовет

- Улица Придорожная                    -    Мухаметзянова А.Г. депутат Совета

- депутатов МО Белогорский сельсовет

- Улица Школьная                         -    Ибрагимов Р.Х.(по согласованию)

8. улица  Цветочная                         -    Ахтямов М.М. (по согласованию)

9. Улица Молодежная                      -    Вагапова Г.Ю. депутат

10. Улица Заречная                          -    Кадырмаев А.Ф. (по согласованию)

11. Мечеть                                         -   Абубакиров Караматулла Хазрат (по

согласованию)

12.  Школа                                         -   директор Ахметзянов И.И.

13.  Магазины, клуб                         -   Сайдашев  Ф.И., Сагитова Л.Х.

14. ФАП с. Алабайтал                      -   Аксанова С.Т.

Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ

постановлением администрации

муниципального образования

Белогорский сельсовет

Беляевского района

Оренбургской области

от 11.04.2022 № 40-п

Критерии оценки социальных объектов на территории муниципального образования Белогорский сельсовет

- Общая визуальная оценка

- Наличие и эстетичность оформления вывески с названием ОО, СДК, ФАП, почты и др.

- Наличие и состояние ограждения

- Наличие и состояние освещения.

- Наличие и состояние оборудованных учебных площадок (зеленый класс, географическая или метеоплощадка, автоплощадка для отработки навыков безопасного поведения, велоплощадки и др.)

- Наличие, оборудование и состояние спортивной площадки.

- Наличие и состояние мест отдыха и игровых площадок, наличие зон отдыха на территории ФАП (скамейки).

- Наличие и состояние дорожного покрытия возле ОО, СДК, ФАП.

- Наличие и состояние хозяйственной зоны (в том числе мест накопления мусора).

- Эстетическое оформление с использованием цветочных культур и лиан (цветники, клумбы, рабатки, вертикальные декоративные ограждения).

- Состояние древесно-кустарниковых насаждений и стилистика посадок.

- Состояние подвалов (санитарное, противопожарное).

- Количественный и качественный анализ

- Видовое разнообразие деревьев, кустарников, цветочных растений (наличие учебно-опытного участка).

- Работы по поддержанию санитарного состояния, их периодичность, плановость, качество, формы организации (выполнение работ штатными сотрудниками, субботники, практики учащихся).

Итоги визуального, количественного и качественного анализа рекомендуем использовать для организации деятельности и устранения недостатков.