**КОНТРАКТ №****2024.021623**

**на выполнение работ: «Благоустройства памятника участникам Великой Отечественной войны и общественной территории, расположенной по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, поселок Белогорский, ул. Набережная, д.1/1**

ИКЗ: 243562301211656230100100110014399244

|  |  |
| --- | --- |
| Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский |  «08» апреля 2024 г. |

Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области области, в лице главы муниципального образования Карих Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Семенченко Юлия Александровна, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ОГРНИП 320565800048597 от 04.09.2020 г., с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного конкурса (протокол № 0153300052124000001 от 28.03.2024 года) заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы: **на выполнение работ: «Благоустройства памятника участникам Великой Отечественной войны и общественной территории, расположенной по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, поселок Белогорский, ул. Набережная, д.1/1** (в размере 1 условной единицы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить приемку работ в установленные настоящим Контрактом сроки и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией (Приложения № 1-2 к настоящему контракту)

1.4. Место выполнения работ: Оренбургская обл, Беляевский р-он, п. Белогорский

1.5. Срок выполнения работ: с 15 мая 2024 г. по 30 июня 2024 г. (включительно).

1.6. Источником финансирования по настоящему контракту является: Бюджет муниципального образования Белогорского сельсовета Беляевского района Оренбургской области (в том числе за счет средств бюджета Оренбургской области).

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

 2.1**. Заказчик обязуется:**

2.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленном настоящим Контрактом.

 2.1.2. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

 2.1.3. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при осуществлении контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов.

 2.1.4. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

2.1.5. Выполнить иные обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

 2.2. **Заказчик вправе:**

 2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ, их надлежащим качеством. Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.2.3. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ. При обнаружении недостатков в работе, ухудшающих ее результат, составить двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения, требовать от Подрядчика безвозмездного их устранения в указанные сроки.

 2.2.4. Отказаться от приемки результатов выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения существенных недостатков, дефектов, нарушений до момента их устранения силами Подрядчика.

 2.2.5. Иметь иные права, определенные настоящим контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

 2.3. **Подрядчик обязуется:**

2.3.1. Выполнить работы, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и графиком производства работ, и сдать законченные работы Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом.

 2.3.2. Выполнить все работы по настоящему Контракту в соответствии с Техническим заданием, проектной документацией.

 2.3.3. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности.

 2.3.4. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ.

 2.3.5. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за ходом выполнения работ.

 2.3.6. Безвозмездно устранять недостатки и дефекты в работе, выявленные в ходе приемки работы.

2.3.7. Нести полную материальную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ.

2.3.8. Самостоятельно, собственными силами согласовывать проведение работ по настоящему контракту со всеми необходимыми службами, ведомствами и организациями. Риски в случае отсутствия согласований несет Подрядчик.

2.3.9. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим контрактом.

2.3.10. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая строительную технику.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов и иных документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов, передаются Заказчику в составе исполнительной документации по завершению работ.

2.3.11. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли при производстве работ.

2.3.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.3.13. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.

2.3.14. Принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к ремонтируемому объекту, его сохранность и безопасность на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

2.3.15. Вывести в течение пяти дней со дня подписания документа о приемке за пределы территории выполненных работ принадлежащее ему оборудование, транспортные средства, инструменты, конструкции, инвентарь (при их наличии)

2.3.16. Передать Заказчику результат выполненной работы.

2.3.17. Ущерб третьим лицам, причиненный Подрядчиком при выполнении работ, возмещается Подрядчиком.

2.3.18 Представить Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта приказ Подрядчика о назначении ответственного лица за производство работ на объекте, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда при производстве работ. Назначенный приказом, ответственный представитель должен иметь доверенность от Подрядчика.

2.3.19. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту его Субподрядчиками.

2.3.20. Представить Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта для утверждения график производства работ (при проведении работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства и иных работ, при которых необходимо ведение журнала производства работ).

2.3.21. В случае если для выполнения отдельных работ необходимо наличие разрешений, лицензий Подрядчик (субподрядчик) должен иметь действующую лицензию (разрешение) на осуществление указанных видов деятельности. В лицензии должны быть указаны виды работ, подлежащие лицензированию, выполняемые в ходе проведения работ по контракту.

2.3.22. В случае если при осуществлении закупки подрядных работ в проектной документации (локальных сметных расчетах) указаны недействующие ГОСТы, СНиПы и т.д., которые прекратили свое действие, но действовали на момент изготовления проектной документации, Подрядчик при выполнении работ, использовании товаров должен руководствоваться действующими ГОСТами, СНиПами и т.д.

2.3.23. Применяемые в Техническом задании, в проектной документации, локальных сметных расчетах термины и названия товаров (работ, услуг) и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар (работу, услугу) по конкретной марке и производителю (в том числе товарные знаки), носят описательный и не исключают возможности предложения иного (-ых) эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций.

2.4. **Подрядчик имеет право:**

 2.4.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе выполнения работ, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде.

 2.4.2. Выполнить работы досрочно только с письменного подтверждения Заказчика.

 2.4.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ.

 2.4.4. Поручить выполнение работ субподрядным организациям. При этом действия/бездействия любых субподрядчиков не освобождают Подрядчика от соблюдения всех условий, предусмотренных настоящим Контрактом, включая Цену Контракта, Качество Работ и сроки завершения Работ, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение контрактных обязательств.

**3. ПОРЯДОК И СРОК СДАЧИ, ПРИЕМКИ РАБОТ**

 3.1. При исполнении контракта:

- Подрядчик после выполнения объема работ в срок, установленный в п.1.5 контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения (товара, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ) выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;

- К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке;

- Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

3.2. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется по окончании всего объема работ в следующем порядке:

- При надлежащем образом исполненных условиях Контракта Подрядчиком Заказчик не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 3 ч.13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.2.1. В случае создания в соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с п. 3 ч.13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке выполненных работ, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» п. 3.2.1. Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» п. 3.2.1 Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.3. Заказчик обязан проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Для проведения проверки предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

3.4. Для проведения внешней экспертизы (в случае привлечения) выполненной работы лицо, проводящее экспертизу (далее по тексту - Эксперт), имеет право запрашивать у Подрядчика, Заказчика (в случае, если экспертиза проводится привлеченным экспертом) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

3.5. Результаты внешней экспертизы оформляются в виде Заключения, которое подписывается Экспертом (либо уполномоченным представителем экспертной организации, если экспертиза проводилась привлеченной экспертной организацией) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ.

3.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.7. Эксперт обязан передать (вручить) Заключение о проведенной экспертизе Подрядчику, а также Заказчику не позднее двух дней следующего за днем его изготовления.

3.8. Работы по настоящему контракту принимаются Заказчиком при наличии Заключения Эксперта (если производилась внешняя экспертиза), содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего контракта.

3.9. Приемка Работ по настоящему контракту производится путем подписания сторонами документа о приемке.

Заказчик оставляет за собой право при приемке работ производить выборочную проверку журнала производства работ, выполнять контрольные испытания, обмеры объемов выполненных работ, контроль качества.

3.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3.12. Во всем остальном стороны при сдаче и приемке работ руководствуются положениями статьи 753 Гражданского Кодекса РФ.

3.13. Оформление и подписание документов о приемке осуществляется в электронной форме в ЕИС, в соответствии с частями 13,14 статьи 94 Федерального Закона 44-ФЗ.

3.14. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

**4. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ**

 4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 1 882 730 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком – российский рубль.

 4.2. Форма оплаты по настоящему Контракту – безналичный расчет.

 4.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ на основании сметы контракта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемки.

 4.4. Аванс по настоящему контракту не предусмотрен.

 4.5. B случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. B противном случае все риски, связанные c перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

 4.6. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

 4.7. В цену Контракта входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе:

- стоимость работ согласно технического задания, проектно-сметной документации;

- стоимость приобретения необходимых для выполнения работ материалов;

- затраты на техническое обслуживание используемой при выполнении работ техники, топливо и горюче-смазочные материалы;

- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату,

- транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.8. Цена контракта может быть снижена в случаях предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.9. В случае обнаружения в процессе исполнения контракта непредвиденных работ Подрядчик обязан письменно проинформировать Заказчика о необходимости их проведения. Непредвиденные работы следует оформлять актом с обоснованием необходимости их выполнения и сметой с учетом требований контракта, при этом не увеличивая общую базовую стоимость смет контракта. Смета на выполнение непредвиденных работ утверждается Заказчиком до начала их выполнения.

Непредвиденные затраты в отсутствие документов, фиксирующих объемы фактически выполненных работ и обосновывающих расчеты данной стоимости Заказчиком не оплачиваются.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается **в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим этапом исполнения контракта) и фактически исполненных** **Подрядчиком,** за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также случаев нарушений обязательств по контракту, за которые предусмотрены иные размеры штрафов), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем размере:\*

- в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

\****В случае если НМЦК не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только пп. а), иные пп. не применяются.***

 ***В случае если НМЦК составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и имеет силу только пп. а) и б).***

 ***В случае если НМЦК составляет от 50 млн.*** ***до 100 млн. р. применяются и имеют силу все подпункты.***

- в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

\****В случае если цена контракта не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только пп. а), иные пп. не применяются.***

 ***В случае если цена контракта составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и имеет силу только пп. а) и б).***

 ***В случае если цена контракта составляет от 50 млн.*** ***до 100 млн. р. применяются и имеют силу все подпункты.***

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:\*

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 р., если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. р. (включительно);

в) 10000 р., если цена контракта составляет от 50 млн. р. до 100 млн. рублей (включительно);

\*  ***В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только пп. а), иные пп. не применяются.***

 ***В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и имеет силу только пп. а) и б).***

 ***В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 50 млн.*** ***до 100 млн. р. применяются и имеют силу только пп. а), б) и в) контракта.***

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Разделом контракта, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.9. В случае если Подрядчик потребует уплаты пени за просрочку исполнения Заказчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:\*

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 р., если цена контракта составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно);

в) 10000 р., если цена контракта составляет от 50 млн. р. до 100 млн. р. (включительно);

\* ***В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА не превышает 3 млн. р. (включительно) применяется и имеет силу только пп. а).***

 ***В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и имеет силу только пп. а) и б).***

***В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 50 млн.*** ***до 100 млн. р. применяются и имеют силу только пп. а), б) и в).***

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.13.Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.14. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г., из суммы, подлежащей оплате подрядчику или вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней, в случае, если такое обеспечение было внесено в виде денежных средств.

5.15. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.16. Начисленные подрядчику, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены постановлением Правительством Российской Федерации.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА**

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до 31.12.2024 г.

6.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также ответственности за их нарушения.

**7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

7.1. Не допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Иные условия контракта, не предусмотренные статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ и не являющиеся существенными могут быть изменены сторонами только по взаимному согласию сторон на основании дополнительного соглашения, подписанного сторонами.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае неисполнения, просрочки исполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта, в том числе:

- в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 5 (пять) рабочих дней,

- в случае выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества,

- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства,

- в случае неустранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе исполнения контракта или невозможность их устранить из-за существенности,

- по основаниям, предусмотренным ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации,

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Односторонне расторжение Контракта осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом № 44-ФЗ и ГК РФ.

7.4. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего контракта, либо иные, не урегулированные настоящим Контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента ее получения.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документальные свидетельства (справки, другие официальные документы) уполномоченных органов власти, либо сертификаты (свидетельства, заключения) соответствующих торгово-промышленных палат.

9.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

9.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

9.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

9.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

10.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 1 процент от цены контракта, что составляет 18 827 рублей 30 копеек.

В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на счет Покупателя по реквизитам указанным ниже:

УФК по Оренбургской области (Администрация Белогорского сельсовета л.с. 05533026150)

Отделение Оренбург Банка России// УФК по Оренбургской области г. Оренбург Единый казначейский счет 40102810545370000045 р/сч 03232643536104025300 БИК 015354008

Документы, подтверждающие обеспечение исполнение контракта, должны быть представлены участником закупки одновременно с подписанным им проектом контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

В случае, если предложенная Продавцом цена муниципального контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене муниципального контракта, Продавец предоставляет обеспечение исполнения муниципального контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. В ходе исполнения контракта Продавец вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Покупателю взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

6.3. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения в ходе исполнения данного контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

6.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Покупателем информации об исполнении Продавцом обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Покупателя об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Покупателем на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Покупателем путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения вышеуказанной информации в реестр контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, по заявлению Продавца ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Покупателем на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов в течение 30 дней *с даты исполнения Продавцом обязательств, предусмотренных контрактом* или даты заключения соглашения о расторжении контракта.

6.5. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Продавцом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Покупателем в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Продавцом результатов исполнения контракта (результатов отдельного этапа исполнения контракта) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.6. Продавец обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Покупателем Продавца о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом. За каждый день просрочки исполнения Продавцом указанного обязательства, начисляется пеня в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Продавцом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Покупателем гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.7. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта, включая предоставление такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не требуется.

6.8. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Покупателю при начислении Продавцу неустойки, штрафа, предъявлении требования о расторжении Контракта, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств по Контракту.

6.9. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств, их возврат Продавцу производится в течение 30 дней *с даты исполнения Продавцом обязательств, предусмотренных контрактом* или даты заключения соглашения о расторжении контракта.

6.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Продавцом своих обязательств по Контракту, Продавец обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить Продавцу новое надлежащее обеспечение исполнения Продавцом обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.

6.11. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Продавцом обязательств, предусмотренных Контрактом, Покупатель получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

**11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

11.1. Подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

- высокое качество всех работ;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

11.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами последнего документа о приемке. Гарантийный срок на используемые материалы устанавливается в соответствии со сроком гарантии завода-изготовителя.

11.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик, совместно с подрядчиком, составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 5 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

11.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

11.5. При отказе подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт.

11.6. Если подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет подрядчика.

 **12.** **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицированные применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающее основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями данного раздела настоящего Контракта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

13.2. Любое уведомление по Контракту направляется в письменной форме в виде сообщения, направленного с помощью факса, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон». Уведомление по электронной почте считается надлежащим уведомлением Подрядчика, а в случаях предусмотренных Законом №44-ФЗ посредством единой информационной системы.

13.3.При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.5. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом письменно другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

13.6. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

13.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭП в соответствии c законодательством РФ. После заключения контракта Стороны имеют право изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.

Приложения к настоящему контракту:

1. Техническое задание (прикладывается отдельным файлом)

2. Проектно-сметная документация (прикладывается отдельными файлами)

3. График выполнения строительно-монтажных работ

**14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
|  «Заказчик»**Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области (Администрация Белогорского сельсовета)**ИНН 5623012116 КПП 562301001 ОКТМО 53610402 ОГРН 1055646021860461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная,1УФК по Оренбургской области (Администрация Белогорского сельсовета л.с. 03533026150)Отделение Оренбург Банка России// УФК по Оренбургской области г. Оренбург Единый казначейский счет 40102810545370000045 р/сч 03231643536104025300 БИК 015354008belogorsky@yandex.ru тел. 8(35334) 62146, 62132Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карих И.В. |  «Подрядчик»**Индивидуальный предприниматель****Семенченко Юлия Александровна**ИНН560905397749, ОГРНИП 320565800048597460040, Оренбургская область, г. ОРЕНБУРГ, УЛ. 63-Я ЛИНИЯ, Д. 19ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНКр/с 40802810846000029368к/с 30101810600000000601БИК 045354601Тел: 73532915002Эл.почта: info@oemm.ruИндивидуальный предприниматель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Семенченко Ю.А. |

Приложение №3

 к контракту №2024.021623

от «08\_» апреля \_2024 г.

**График выполнения строительно-монтажных работ**

на выполнение работ: Благоустройство памятника участникам Великой Отечественной войны и общественной территории, расположенной по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, поселок Белогорский, ул. Набережная, д. 1/1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование объектов,работ и затрат | Общая стоимость выполняемых работ по контракту,  руб. | Срок выполнения работ  |
| 1 этап | на выполнение работ: «Благоустройства памятника участникам Великой Отечественной войны и общественной территории, расположенной по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, поселок Белогорский, ул. Набережная, д.1/1  | *1 882 730 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек* | с 15 мая 2024 г. по 30 июля 2024 г. (включительно). |