АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Белогорский

06.02.2025                                                                                             № 8-п

О мерах по пропуску весеннего паводка  2025 года

на территории Белогорского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также статьёй 5 Устава муниципального образования Белогорский сельсовет, в целях проведения противопаводковых мероприятий:

1.	Утвердить состав комиссии по пропуску весеннего паводка 2025 года на территории муниципального образования Белогорский сельсовет согласно  приложению 1.

2.	Утвердить мероприятия по пропуску весеннего паводка 2025 года на территории муниципального образования Белогорский сельсовет согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  на  сайте муниципального образования Белогорский сельсовет  http://белогорский.сельсовет56.рф  и  газете «Вестник Белогорского сельсовета».

Глава муниципального образования

Белогорский сельсовет                                                                        И.В. Карих

Разослано: руководителям организаций и учреждений, администрации    района, прокурору, в дело

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 06.02.2025 № 8-п |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по пропуску  весеннего паводка 2025 года

Карих И.В.    – председатель комиссии, глава администрации муниципального образования Белогорский сельсовет;

Рахимова А.С.              –    заместитель председателя комиссии, и.о. директор

МУП «ЖКХ  администрации Белогорского

сельсовета (по согласованию);

Члены комиссии:

Курганский В.А.    –   водитель автомобиля администрации муниципального             образования Белогорский сельсовет;

Варламов О.П.      –  командир  ОПП № 74 п. Белогорский  (по согласованию);

Биребасова А.А.   – специалист 1 категории администрации Белогорского

сельсовета;

Иконников М.В.         –    рабочий МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» (по согласованию).

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 06.02.2025 № 8-п |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению пропуска весеннего паводка в 2025 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Взять под контроль все объекты муниципального, общественного и личного имущества, принять необходимые меры по предохранению их от затопления и разрушения | с 25 марта | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций, главы крестьянско - фермерского хозяйства, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
|  | Уточнить количество жилых домов, попадающих в зоны возможного подтопления (изоляции), уточнить общее количество населения, попадающего в зону возможного подтопления (изоляции), в том числе количество маломобильных граждан, детей, лиц преклонного возраста, беременных женщин, лиц, нуждающихся в заблаговременной госпитализации | до 25 марта | Глава муниципального образования |
|  | Обеспечить очистку труб водоотводных каналов, расчистку улиц и производственных объектов от талого снега, отведение талых вод Провести расчистку от снега автомобильных дорог, а также улиц и подъездов к домам в населенных пунктах для беспрепятственного проезда автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, аварийных служб | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций, главы крестьянско-фермерского хозяйства, население, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
|  | Обеспечить сохранность от разрушений объектов водоснабжения, газоснабжения, канализации, водозаборных скважин, телефонных сетей и электролиний | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций, главы КФХ, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
|  | Обеспечение на время весеннего паводка бесперебойной связи, а также необходимого запаса медикаментов | Весь период | Оператор АТС (с.Беляевка) заведующие ФАПов |
|  | Запретить передвижение по внутрипоселковой дороге транспорту с массой более 3,5 тонн, а также технике на шипованной резине. (Завести необходимые корма до указанного времени) | с 29 марта до отмены | Руководители хозяйств, главы крестьянско - фермерского хозяйства |
|  | Обеспечить безопасность мест расположения несанкционированных свалок, предотвратить возможность их затопления | Весь период | Глава муниципального образования, Заведующий вет.участка |
|  | Информировать население о порядке действий, мерах безопасности при угрозе и возникновений чрезвычайных ситуациях, связанных с подъемом паводковых вод, о правилах поведения на водных объектах в период таяния льда | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций |
|  | Установить круглосуточные дежурства на время паводка Организовать немедленное представление информации в ЕДДС Беляевского района при возникновении чрезвычайных ситуаций; | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций |
|  | Обеспечить наличие резервов материальных ресурсов в количествах, достаточных для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, жизнеобеспечения эвакуируемого населения | Весь период | Глава муниципального образования |
|  | Создать на время паводка необходимые запасы топлива, горюче-смазочных и других материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, организаций и учреждений находящихся в зонах возможного затопления; | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
|  | Учесть наличие на предприятиях, в организациях, учреждениях лопат, ломов, мешков, кулей, веревок, другого инструмента и материалов, которые могут потребоваться для выполнения аварийно-спасательных работ; привести в полную готовность все плавательные, спасательные, противопожарные транспортные средства; | Весь период | Глава муниципального образования |
|  | Создать на время паводка запасы продовольствия и воды для населения | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
|  | Обеспечить надзор за сохранением жилищного фонда, линий электропередачи, телефонных сетей, объектов водоснабжения и других сооружений | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
|  | Предусмотреть мероприятия по ослаблению льда на затороопасных участках рек | Весь период | Глава муниципального образования, руководители хозяйств и организаций, МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
|  | Осуществлять контроль за деятельностью гарантирующих организаций по: обеспечению питьевых водоводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств с учетом суточного расхода | Весь период | Глава муниципального образования |